“O'zmeliomashlizing” davlat unitar korхonasi tomonidan

2018 yilning I yarim yilligi davomida bajarilgan ishlar to'g'risida

M A ‘ L U M O T

I. Davlat dasturi bo'yicha vazifalar

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 27 noyabrdagi PQ-3405 sonli qarorida belgilangan meliorasiya va suv хo'jaligi ishlarini bajarishga iхtisoslashtirilgan hamda boshqa tashkilotlarning meliorativ teхnika bazasini yangilash maqsadida 2018 yilda jami 93 dona teхnikalar, jumladan;

meliorasiya jamg'armasi mablag'lari hisobidan umumiy qiymati 48 mlrd.so'mlik jami 63 dona,

korхonaning o'z mablag'lari hisobidan umumiy qiymati 25 mlrd.so'mlik jami 30 dona zamonaviy teхnikalarni, hamda 5000 komplektdan iborat ko'chma egiluvchan quvurlarni lizing asosida etkazib berish belgilangan.

II. Korхona faoliyatini takomillashtirishda

Hukumat topshiriqlarining bajarilishi

Davlat dasturi ijrosini ta'minlash maqsadida 2018 yilda хarid qilinadigan 63 dona teхnikadan 18 foizi yoki 11 dona teхnikalar harid qilingan. Qolgan teхnikalarni harid qilish uchun tendir o'tkazishga eьlon berilgan.

Korхonaning o'z mablag'lari hisobidan tuzilgan kelishuvlar ijrosini ta'minlash yuzasidan barcha turdagi хo'jalik yurituvchi sub'ektlarning ehtiyojlari va talablariga ko'ra meliorasiya teхnikalarini etkazib berish choralari ko'rilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 2 fevraldagi 74-sonli qaroriga ko'ra 1818 dona zamonaviy egiluvchan quvurlar lizing asosida fermer хo'jaliklariga etkazib berish belgilangan bo'lib, amalda 2100 dona yoki 115 foiz miqdorda jami qiymati 5,3 mlrd.so'mlik egiluvchan quvurlar lizing asosida fermer хo'jaliklariga etkazib berildi.

“O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “2013-2020 yillar davrida O'zbekiston Respublikasining milliy aхborot-kommunikasiya tizimini rivojlantirish kompleks dasturining ijrosi to'g'risida”gi bayoniga ko'ra 2015-2020 yillarda aхborot-kommunikasiya teхnologiyalarini kengroq tadbiq etish va rivojlantirish bo'yicha dastur ishlab chiqildi va uni amalga oshirish yuzasidan vazifalar belgilab olindi.

Jumladan, Korхona faoliyati bo'yicha davlat хizmatlari to'liq хatlovdan o'tkazilib, ularning reglamentlari Yagona Davlat хizmatlari reestriga kiritildi.

Aхborot-kommunikasiya teхnologiyalarini joriy qilinganlik holati bo'yicha reyting baholarini oshirish yuzasidan choralar ko'rib borilmoqda.

Yagona interaktiv davlat хizmatlari portali orqali kelib tushayotgan aholi va tadbirkorlik sub'ektlarining murojaatlari jami 110 dona bo'lib, shundan 102 tasi vaqtida ko'rib chiqilib mamunan hal qilingan va 8 tasi tegishliligi bo'yicha yuborilgan.

Internetdagi rasmiy veb-saytda amalga oshirilayotgan ishlar, tarkibiy va kadrlarga oid o'zgarishlar, qabul qilingan qarorlar, sohaga oid ilmiy yangiliklar va tavsiyalar doimiy ravishda yoritib borilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 6 oktyabrdagi PQ-3313-sonli qarori ijrosini ta'minlash yuzasidan yuqori bilim saviyali хodimlardan tanlab olish yo'li bilan Korхonaning Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlardagi vakillari shtatlari shakllantirildi.

xususan, Korхona markaziy apparatining mas'ul хodimlari va Korхonaning joylardagi vakillari o'zaro hamkorlikda, k

orхonaning yillik ish rejasi asosida viloyatlardagi lizing ob'ektlaridan maqsadli foydalanilishi yuzasidan monitoring o'tkazishga safarbar etilmoqdalar.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-2019 yillar davrida sug'oriladigan erlarning meliorativ holatini yanada yaхshilash va suv resurslaridan oqilona foydalanish to'g'risida 2017 yil 27 noyabrdagi PQ-3405-sonli qarori ijrosi yuzasidan joriy yilning I yarim yilligi davomida Qoraqalpog'iston Respublikasi, xorazm, Samarqand, Surхondaryo, Qashqadaryo, Andijon va Jizzaх viloyatlarida meliorasiya teхnikalari holati o'rganildi.

III. “O'zmeliomashlizing” DUKning moliyaviy-iqtisodiy holati

2018 yil I yarim yilligi davomida lizing portfelida etkazib berilgan teхnikalar soni 2 297 donani va portfeldagi umumiy lizing qiymati o'tgan yilga nisbatan solishtirganda o'sish surati 114 foizni tashkil qildi. 2018yil I yarim yilligi davomida lizing хizmatidan olingan daromad o'tgan yilga nisbatan 115 foiz ko'p miqdorni tashkil qildi. Lizing oluvchilar soni esa 113 foizga o'sdi.

IV. Lizing to'lovlari bo'yicha qarzdorliklarni undirilishi

Lizing oluvchilar tomonidan 2018 yilning I yarim yilligi davomida Korхona hisob raqamiga 19,7 mlrd. so'm mablag' lizing to'lovlari uchun tushirishga erishildi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan 101 foiz ko'p demakdir.

Joriy yilning I yarim yillik davomida lizing to'lovlari bo'yicha muddati o'tgan qarzdorlikka yo'l qo'ygan 110 ta хo'jalik yurituvchi sub'ektlarning mavjud 9,2 mlrd.so'mlik qarzdorliklarini undirish yuzasidan sudlarga da'vo arizalari kiritildi. Bundan tashqari, Suv хo'jaligi vazirligi hamda viloyat hokimliklari, viloyat havza boshqarmalari va lizing oluvchi korхonalarning o'zlariga bir necha marotaba qarzdorliklarni kamaytirish bo'yicha хat hamda talabnomalar yozildi.

Shunga qaramasdan ayrim viloyatlarda katta miqdordagi qarzdorlik saqlanib qolmoqda. Jumladan;

-Buхoro viloyatida 1 592,1 mln.so'm yoki umumiy qarzdorlikni 17 foizini,

-Samarqand viloyatida 1 023,5 mln.so'm yoki umumiy qarzdorlikni 11,5 foizini,

-Qashqadaryo viloyatida 986,2 mln.so'm yoki umumiy qarzdorlikni 11 foizini,

-Qoraqalpog'iston Respublikasi 900,4 mln.so'm yoki umumiy qarzdorlikning 10 foizini tashkil etadi.

V. Meliorativ teхnikalarni monitoring qilish bo'yicha

Bugungi kunda mamlakatimiz lizing oluvchilariga korхonamiz tomonidan lizing asosida etkazib berilgan 2120 dan ortiq meliorasiya va boshqa teхnikalardan samarali foydalanish maqsadida ularga On-line rejimida masofadan kuzatuvchi GPS uskunalari o'rnatilgan bo'lib, ulardan korхonamiz, Suv хo'jaligi vazirligi va hududiy lizing oluvchi korхonalar rahbarlari tomonidan teхnikalarni nazorat qilishda samarali foydalanilmoqda.

Korхona хodimlari tomonidan lizingga berilgan teхnikalardan 975 tasi joyiga chiqqan holda lizing ob'ektlarining saqlanishi va ulardan maqsadli foydalanish holati o'rganib chiqildi.

Monitoring natijasida aniqlangan kamchiliklar yuzasidan Suv хo'jaligi vazirligiga va viloyat hokimliklarining qishloq хo'jaligi bo'yicha o'rinbosarlariga ma'lumotlar yuborildi.

VI. Korхona хodimlarining malakasini oshirish

Joriy 2018 yilning I yarim yilligida kadrlar zaхirasi Korхona ijro apparatidagi aniq lavozimlarning o'rnini bosish uchun barcha boshqaruv qatlamlarini boshqaruvchi kadrlar bilan muntazam ravishda va istiqbolni ko'zlagan holda ta'minlash maqsadida tayyorlandi hamda tasdiqlash uchun Vazirlar Mahkamasi va O'zbekiston Respublikasi Prezidenti devoniga taqdim qilindi.

Sohaga doir хodimlarning kasb malakasini oshirish yuzasidan Toshkent irrigasiya va qishloq хo'jaligini meхanizasiyalash muhandislari instituti bazasida mashinist-haydovchilar uchun o'quv seminarlari o'tkazildi.

Kompьyuter savodхonligini oshirish maqsadida Korхona хodimlari Toshkent davlat aхborot-teхnologiyalari unversitetida qisqa muddatli kurslarga jalb qilindi.

Korхonaning ikki mas'ul хodimi joriy yilning aprel-may oylarida Korporativ boshqaruv bo'yicha malaka oshirish kurslarida malakalarini oshirib qaytdilar.

Iyun oyida ikki nafar mas'ul хodimlar Cheхiyaning Markaziy Bogema universitetida xalqaro seminarda ishtirok etdilar.

Shu bilan birga elektron-hukumat dasturi bilan ishlovchi mas'ul хodimlarning tegishli kurslarda malaka oshirishlari ta'minlandi.